МЕТОДИКА-ШАБЛОН
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ

От идеи и рыночной аргументации до бизнес-модели, цифрового товара, решения о старте и технического задания на разработку сайта или мобильного приложения

| Параметр | Заполняемое значение |
| --- | --- |
| Проект / идея | [название проекта] |
| Инициатор / команда | [Ф. И. О., подразделение, роль] |
| Дата подготовки | [дата] |
| География анализа | [страна / регион / город / язык / рынок] |
| Тип цифрового товара | [сайт / приложение / платформа / сервис / личный кабинет / иной формат] |
| Цель отчета | Обосновать целесообразность старта в выбранных рыночных границах, определить бизнес-модель, цифровой товар, первый релиз и последующее развитие. |

Назначение документа Шаблон предназначен для подготовки итогового отчета по полному циклу бизнес-анализа цифрового товара. Он объединяет анализ идеи, спроса, рынка, конкурентов, проблем пользователей, ценностного предложения, бизнес-модели, пользовательских сценариев, интерфейсных единиц и планирования релизов.

# Содержание шаблона отчета

| № | Раздел | Задача раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резюме проекта | Кратко фиксирует идею, решение о старте, рынок, цифровой товар и первый релиз. |
| 2 | Идея и исходная гипотеза | Определяет проблему, клиента, предлагаемое решение и проверяемые предположения. |
| 3 | Аргументация спроса: Google Trends и Вордстат | Показывает наличие и характер поискового интереса. |
| 4 | Границы и размер рынка | Определяет рынок старта, его достаточность и достижимый масштаб. |
| 5 | Конкурентная среда и уровни конкуренции | Классифицирует компании по степени конкурентной близости. |
| 6 | Барьеры входа и выхода | Показывает ограничения, стоимость старта и обратимость решения. |
| 7 | Проблемы пользователей и рыночные пробелы | Выводит значимые проблемы из отзывов, сайтов и поведения конкурентов. |
| 8 | Ценностное предложение и цифровой товар | Формулирует ценность и товар как носитель ценности и единицу монетизации. |
| 9 | Бизнес-модель по Канвас | Собирает бизнес-логику из девяти взаимосвязанных блоков. |
| 10 | Пользовательские сценарии | Переводит бизнес-модель в роли, действия, сценарии и функции. |
| 11 | Страницы, экраны, контент и функционал | Формирует основу технического задания. |
| 12 | Первый и последующие релизы | Разделяет разработку на быстрый старт и развитие. |
| 13 | Решение о целесообразности старта | Формулирует итоговое управленческое решение. |
| 14 | Приложения | Содержит контрольные листы, таблицы доказательств и паспорт отчета. |

| Тип анализа | Что дает для итогового отчета | Куда переносится результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ спроса | Показывает наличие интереса и его динамику. | Разделы 3, 4, 13 |
| Анализ рынка | Фиксирует границы, емкость и достаточность рынка для старта. | Разделы 4, 13 |
| Анализ конкурентов | Показывает рыночный стандарт, конкурентные преимущества, уровни конкуренции. | Разделы 5, 8, 9, 12 |
| Анализ отзывов | Выявляет проблемы, ожидания и неудовлетворенность пользователей. | Разделы 7, 8, 10 |
| Анализ ценностного предложения | Связывает проблему, выгоду, товар и монетизацию. | Разделы 8, 9, 13 |
| Канвас бизнес-модели | Собирает экономическую и операционную логику проекта. | Разделы 9, 13 |
| Пользовательские сценарии | Переводит бизнес-логику в действия пользователя и требования к интерфейсу. | Разделы 10, 11, 12 |
| Планирование релизов | Определяет первый релиз и развитие после выхода на рынок. | Разделы 12, 13 |

# 1. Резюме проекта

Резюме заполняется после завершения всех аналитических разделов, но размещается в начале итогового отчета. Оно должно позволять принять первичное управленческое решение без чтения всех приложений.

| Блок резюме | Что указать | Источник ответа | Итоговая формулировка |
| --- | --- | --- | --- |
| Идея | Краткое описание цифрового товара и основной проблемы. | Раздел 2, раздел 8 | [Проект представляет собой ... для ... чтобы ...] |
| Рыночное основание | Доказательство наличия спроса и достаточности рынка. | Google Trends, Вордстат, оценка рынка | [Спрос подтверждается ...; рынок достаточен для старта, поскольку ...] |
| Ценностное предложение | Ключевая выгода и отличие от текущих решений. | Отзывы, конкуренты, модель ценности | [Ценность продукта состоит в ...] |
| Бизнес-модель | Кто платит, за что, как часто, через какой канал. | Канвас бизнес-модели | [Модель монетизации основана на ...] |
| Первый релиз | Минимальный состав страниц, функций и контента. | План релизов, ТЗ | [Первый релиз включает ... и не включает ...] |
| Решение | Стартовать / доработать / не стартовать. | Итоговая оценка | [Рекомендуется ... при условиях ...] |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | На основе проведенного анализа рекомендуется [стартовать / доработать / отложить] проект [название] в границах [рынок], поскольку подтверждены [спрос, проблема, платежеспособность, конкурентный пробел], а первый релиз может быть реализован в составе [ключевые элементы] без утраты ценностного предложения. |
| Пример | На основе проведенного анализа рекомендуется стартовать проект в узких границах сегмента малых образовательных организаций, поскольку подтвержден поисковый спрос, выявлена повторяющаяся проблема выбора цифрового решения, а первый релиз может быть ограничен каталогом, карточкой услуги, формой заявки и базовым личным кабинетом без утраты ключевой ценности. |

# 2. Идея и исходная гипотеза

Цель этапа — описать идею не как абстрактное намерение, а как проверяемую гипотезу о проблеме, клиенте, цифровом товаре и способе получения выручки.

| Элемент | Вопрос для заполнения | Что считается достаточным ответом | Поле отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Проблема | Какая конкретная трудность, потеря, риск или неудобство существует у клиента? | Проблема описана через ситуацию клиента, а не через отсутствие нашего продукта. | [описание проблемы] |
| Клиент | У кого возникает проблема и кто способен принять решение о покупке? | Сегмент описан по роли, ситуации, потребности и платежеспособности. | [сегмент клиента] |
| Текущее решение | Как клиент решает проблему сейчас? | Указаны альтернативы: конкуренты, ручные процессы, замены, отказ от решения. | [текущие способы решения] |
| Предлагаемое решение | Что меняется после появления цифрового товара? | Описан результат для клиента и отличие от текущего способа. | [суть решения] |
| Единица монетизации | За что именно можно брать деньги? | Выделен товар, доступ, подписка, заявка, транзакция, услуга, пакет или иной объект оплаты. | [единица оплаты] |
| Гипотеза старта | Почему можно выйти на рынок быстро и недорого? | Обоснован минимальный первый релиз и ограничение рынка старта. | [гипотеза старта] |

| Тип гипотезы | Формулировка | Чем проверяется | Минимальный критерий подтверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Гипотеза проблемы | [Пользователи сегмента ... регулярно сталкиваются с ...] | Отзывы, интервью, поисковые запросы, вопросы в сообществах. | Повторяемость проблемы в разных источниках. |
| Гипотеза спроса | [Пользователи ищут способы ... и сравнивают решения ...] | Google Trends, Вордстат, поисковая выдача, сайты конкурентов. | Наличие устойчивых запросов и тематического ядра. |
| Гипотеза ценности | [Пользователь выберет продукт, если он ...] | Отзывы о недостатках конкурентов, тест предложений, сравнение функций. | Выгода связана с реально выраженной проблемой. |
| Гипотеза монетизации | [Клиент готов платить за ... потому что ...] | Цены конкурентов, тарифы, платные функции, стоимость альтернатив. | Есть платный аналог или понятная экономия клиента. |
| Гипотеза удержания | [Пользователь будет возвращаться, если ...] | Сценарии повторного использования, регулярность задачи, данные, уведомления. | Задача повторяется или товар накапливает полезность. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Идея проекта состоит в создании [цифровой товар] для [сегмент], который решает проблему [проблема] за счет [механизм ценности]. Исходная гипотеза предполагает, что клиент готов использовать и оплачивать [единица монетизации], поскольку существующие решения [недостаток текущих решений]. |
| Пример | Идея проекта состоит в создании цифрового сервиса подбора и оформления образовательных программ для малых организаций, который решает проблему трудоемкого сравнения вариантов за счет единого каталога, понятных карточек и быстрой заявки. Исходная гипотеза предполагает, что клиент готов оплачивать доступ к заявкам, поскольку существующие решения фрагментированы и плохо объясняют различия между программами. |

# 3. Аргументация спроса на основе Google Trends и Вордстат

Цель этапа — доказать, что идея опирается на выраженный поисковый интерес и понятный язык потребителя. Анализ не должен ограничиваться одним графиком: требуется сопоставить динамику, сезонность, связанные запросы, географию и коммерческую направленность спроса.

| Источник / тип источника | Что анализировать | Как использовать в отчете | Ограничения интерпретации |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Trends | Динамика относительного интереса, сезонность, регионы, похожие темы и запросы. | Показать направление интереса и устойчивость темы во времени. | Не показывает абсолютный объем запросов; значения относительные. |
| Вордстат | Частотность запросов, формулировки, уточнения, региональность, коммерческие связки. | Оценить язык клиента, размер поискового ядра и практическую достижимость спроса. | Частотность не равна числу покупателей; нужны фильтрация и группировка. |
| Поисковая выдача | Типы страниц в выдаче: статьи, каталоги, сервисы, маркетплейсы, реклама. | Понять намерение пользователя и конкурентную насыщенность. | Выдача персонализирована и зависит от региона. |
| Рекламные кабинеты / подсказки | Подсказки, стоимость клика, конкуренция объявлений, варианты запросов. | Оценить коммерческую напряженность спроса. | Данные могут быть неполными без активной кампании. |
| Сайты конкурентов | Какие слова используют конкуренты в заголовках, тарифах, посадочных страницах. | Сопоставить язык рынка с языком клиента. | Сайт отражает позиционирование конкурента, а не весь спрос. |

| Группа запросов | Примеры запросов | Интерпретация намерения | Вывод для продукта | Вывод для первого релиза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблемные | [как решить ...; почему ...; что делать если ...] | Пользователь осознает проблему, но не всегда знает тип решения. | Нужны объясняющие страницы, диагностика проблемы, образовательный контент. | Добавить страницу проблемы, краткий разбор и форму консультации. |
| Категорийные | [сервис для ...; приложение для ...; платформа ...] | Пользователь ищет класс цифрового товара. | Нужно четко назвать товар и категорию. | Главная страница и карточка товара должны использовать категорийные формулировки. |
| Коммерческие | [цена; тариф; купить; заказать; подключить; сравнить] | Пользователь близок к выбору и оплате. | Нужны тарифы, преимущества, доказательства, заявка. | Включить тарифный блок или понятный способ запроса цены. |
| Сравнительные | [аналог; альтернатива; лучше; сравнение] | Пользователь выбирает между решениями. | Нужна сравнительная аргументация и отличие. | Добавить блок отличий от стандартных решений. |
| Брендовые | [названия конкурентов] | Спрос привязан к известным игрокам. | Понять силу конкурентов и возможность перехвата спроса. | Использовать контент сравнения без недобросовестных утверждений. |

| Показатель | Как заполнять | Шкала / расчет | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость интереса | Сравнить динамику за 12–60 месяцев. | 0 — единичные всплески; 1 — сезонность; 2 — устойчивый интерес; 3 — рост. | [оценка] |
| Сезонность | Определить месяцы пиков и спадов. | 0 — нет данных; 1 — выраженная; 2 — умеренная; 3 — слабая. | [оценка] |
| Коммерческая направленность | Доля запросов с ценой, покупкой, заказом, тарифом, сравнением. | 0 — информационная; 1 — смешанная; 2 — коммерческая; 3 — явно транзакционная. | [оценка] |
| Ширина поискового ядра | Количество независимых групп запросов. | 0 — 1 группа; 1 — 2–3 группы; 2 — 4–6 групп; 3 — более 6 групп. | [оценка] |
| Региональная пригодность | Совпадение спроса с выбранной географией старта. | 0 — не совпадает; 1 — слабая; 2 — приемлемая; 3 — сильная. | [оценка] |

| Контрольный вопрос | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Запросы разделены на проблемные, категорийные, коммерческие, сравнительные и брендовые. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Показана динамика спроса, а не только разовое значение. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Сформулирован вывод о достаточности поискового интереса для первого релиза. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Выявлены слова клиента, которые надо использовать в интерфейсе и контенте. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Отмечены ограничения данных Google Trends и Вордстат. | [да / нет / частично] | [комментарий] |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Поисковый спрос по теме [тема] подтверждает [устойчивый / растущий / сезонный / нишевый] интерес в границах [география]. Наиболее значимыми являются группы запросов [группы], что указывает на [характер намерения]. Для первого релиза необходимо использовать формулировки [ключевые слова] и включить [страницы / блоки / функции]. |
| Пример | Поисковый спрос по теме цифрового подбора образовательных программ подтверждает устойчивый и сезонно усиливающийся интерес в границах выбранного рынка. Наиболее значимыми являются проблемные и коммерческие запросы, что указывает на потребность не только в информации, но и в выборе решения. Для первого релиза необходимо использовать формулировки “подбор программы”, “стоимость обучения”, “заявка” и включить страницу каталога, карточку программы и форму обращения. |

# 4. Границы и размер рынка

Цель этапа — определить не весь потенциальный рынок, а тот рынок, в котором проект может стартовать с ограниченным бюджетом и при этом иметь достаточный объем для проверки бизнес-модели.

| Граница рынка | Вопрос | Варианты фиксации | Риск неправильного определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребительская задача | Какую задачу решает клиент? | Найти, выбрать, оплатить, сравнить, учиться, управлять, автоматизировать. | Слишком широкая задача размывает продукт и рекламу. |
| Целевой сегмент | Кто является первым клиентом? | Физические лица, малый бизнес, специалисты, организации, администраторы. | Смешение разных клиентов приводит к лишним функциям. |
| География | Где начинается рынок? | Страна, регион, город, язык, отраслевой кластер. | Слишком широкая география увеличивает стоимость запуска. |
| Канал доступа | Как клиент узнает о товаре? | Поиск, социальные сети, партнеры, реклама, сообщества, рекомендации. | Канал может быть дорогим или недоступным. |
| Тип решения | Что считается заменой? | Сайт, приложение, платформа, консультант, таблица, ручной процесс. | Игнорирование заменителей завышает размер рынка. |
| Платежная логика | За что клиент готов платить? | Подписка, доступ, заявка, заказ, комиссия, пакет, сопровождение. | Размер рынка нельзя считать без единицы оплаты. |

| Уровень оценки рынка | Что означает | Как рассчитать для отчета | Что показать в выводе |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий доступный рынок | Максимальный рынок при широком определении категории. | Количество потенциальных клиентов × возможная годовая выручка на клиента. | Показать верхнюю границу, не использовать как доказательство старта. |
| Обслуживаемый рынок | Часть рынка, достижимая с учетом географии, языка, канала и продукта. | Клиенты в выбранных границах × реалистичная выручка. | Показать реальное поле старта. |
| Достижимая доля старта | Доля, которую можно получить первым релизом. | Обслуживаемый рынок × достижимая доля привлечения / конверсии. | Доказать, что даже малая доля достаточна для проверки. |
| Минимальный жизнеспособный объем | Объем, достаточный для окупаемости проверки или достижения целевых метрик. | Постоянные расходы / валовая маржа или нужная выручка / средний чек. | Показать порог, ниже которого старт нецелесообразен. |

| Параметр | Формула / способ оценки | Значение | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потенциальных клиентов | Число организаций / пользователей / поисковых запросов / участников сегмента. | [число] | [источник] | [комментарий] |
| Доля достижимых клиентов | Оценка с учетом каналов привлечения и географии. | [%] | [источник] | [комментарий] |
| Ожидаемая конверсия | Переходы → заявки → оплаты. | [%] | [аналоги / тесты / допущение] | [комментарий] |
| Средняя выручка на клиента | Средний чек × частота оплаты. | [сумма] | [конкуренты / тарифы / расчет] | [комментарий] |
| Минимальная выручка для проверки | Расходы первого релиза + продвижение + обслуживание. | [сумма] | [смета] | [комментарий] |
| Достаточность рынка | Достижимая выручка старта ≥ минимальная выручка для проверки. | [да / нет] | [расчет] | [комментарий] |

| Тип доказательства достаточности | Что нужно показать | Пример формулировки |
| --- | --- | --- |
| Количественное | Даже малая достижимая доля дает достаточный объем заявок или выручки. | При достижении 0,5% обслуживаемого рынка проект получает [число] клиентов, что покрывает проверочные расходы. |
| Канальное | Есть недорогой канал доступа к первому сегменту. | Первый спрос может быть получен через поисковые запросы и тематические сообщества без немедленного запуска дорогой рекламы. |
| Конкурентное | Конкуренты уже монетизируют близкую задачу. | Наличие тарифов и платных функций у конкурентов подтверждает, что задача имеет коммерческую ценность. |
| Поведенческое | Пользователи уже тратят время или деньги на обходные решения. | Отзывы показывают, что клиенты используют ручные таблицы и консультации, что создает окно для цифрового товара. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Рынок старта ограничен [границы] и включает [сегмент]. Такой выбор позволяет снизить стоимость выхода, поскольку [канал / продукт / география]. Расчет показывает, что при достижении [доля] обслуживаемого рынка проект может получить [объем клиентов / выручка], что достаточно для проверки бизнес-модели в первом релизе. |
| Пример | Рынок старта ограничен русскоязычными малыми образовательными организациями в выбранной географии. Такой выбор снижает стоимость выхода, поскольку позволяет использовать поисковый спрос и партнерские каналы. Расчет показывает, что при достижении 1% обслуживаемого рынка проект может получить объем заявок, достаточный для проверки бизнес-модели первого релиза. |

# 5. Конкурентная среда и уровни конкуренции

Цель этапа — не просто перечислить компании, а разделить их по степени конкурентной близости и понять, какие решения формируют рыночный стандарт, а какие показывают возможные направления отличия.

| Уровень конкуренции | Определение | Критерии отнесения | Как использовать в отчете |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямые конкуренты | Компании решают ту же задачу для той же аудитории сходным цифровым товаром. | Совпадают проблема, клиент, товар, канал, цена или способ оплаты. | Использовать для определения рыночного стандарта и минимальных требований. |
| Близкие конкуренты | Решают сходную задачу или обслуживают близкую аудиторию, но отличаются товаром, каналом или моделью. | Совпадают минимум 3–4 ключевых критерия. | Использовать для поиска альтернативных функций и позиционирования. |
| Косвенные конкуренты | Закрывают ту же потребность другим способом. | Совпадает задача, но отличается формат решения. | Использовать для оценки заменяемости и сопротивления клиента. |
| Заменители | Позволяют клиенту обойтись без предлагаемого цифрового товара. | Ручные процессы, консультанты, таблицы, социальные сети, офлайн-услуги. | Использовать для обоснования выгоды и снижения риска отказа от покупки. |
| Ориентиры лучшей практики | Не являются прямыми конкурентами, но показывают сильные решения по интерфейсу, монетизации или удержанию. | Иная отрасль, но релевантный сценарий или механизм. | Использовать как источник проектных решений, не включать в расчет доли рынка. |

| Критерий | Вес | Вопрос оценки | Шкала |
| --- | --- | --- | --- |
| Совпадение проблемы | 25% | Решают ли они ту же проблему? | 0 — нет; 1 — частично; 2 — да. |
| Совпадение аудитории | 20% | Работают ли они с тем же сегментом? | 0 — нет; 1 — близко; 2 — да. |
| Совпадение цифрового товара | 20% | Предлагают ли похожий товар / сервис / приложение? | 0 — нет; 1 — частично; 2 — да. |
| Совпадение канала | 10% | Привлекают ли клиента через те же каналы? | 0 — нет; 1 — частично; 2 — да. |
| Совпадение монетизации | 15% | Берут ли деньги за сходную единицу ценности? | 0 — нет; 1 — частично; 2 — да. |
| Заменяемость | 10% | Может ли клиент выбрать их вместо нас? | 0 — нет; 1 — в отдельных случаях; 2 — да. |

| Компания | Уровень конкуренции | Сильные стороны | Слабые стороны | Что является стандартом рынка | Возможность отличия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [конкурент 1] | [прямой / близкий / косвенный / заменитель] | [сильные стороны] | [слабые стороны] | [стандарт] | [отличие] |
| [конкурент 2] | [прямой / близкий / косвенный / заменитель] | [сильные стороны] | [слабые стороны] | [стандарт] | [отличие] |
| [конкурент 3] | [прямой / близкий / косвенный / заменитель] | [сильные стороны] | [слабые стороны] | [стандарт] | [отличие] |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Конкурентная среда включает [число] прямых конкурентов, [число] близких конкурентов и [число] заменителей. Рыночный стандарт формируют [элементы], поэтому они должны быть учтены в первом релизе. Потенциальная зона отличия связана с [отличие], поскольку у конкурентов выявлены [недостатки / пробелы]. |
| Пример | Конкурентная среда включает несколько прямых сервисов выбора образовательных программ, близкие консультационные решения и заменители в виде ручного поиска. Рыночный стандарт формируют каталог, карточка программы, цена и заявка, поэтому они должны быть учтены в первом релизе. Зона отличия связана с прозрачным сравнением и быстрым подбором, поскольку конкуренты перегружают пользователя информацией и не объясняют различия вариантов. |

# 6. Оценка барьеров входа и выхода

Цель этапа — оценить, насколько дорого, долго и рискованно войти на рынок, а также насколько обратимым является решение о запуске.

| Тип барьера входа | Содержание | Как оценить | Влияние на первый релиз |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологический | Сложность разработки, интеграции, нагрузка, безопасность, данные. | Оценка трудоемкости, наличие готовых решений, обязательные интеграции. | Исключить необязательные сложные функции из первого релиза. |
| Контентный | Необходимость большого объема карточек, материалов, описаний, базы знаний. | Минимальный объем контента для полезности продукта. | Сформировать ядро контента, а не полный каталог. |
| Доверительный | Недостаток бренда, отзывов, подтверждений, кейсов. | Наличие социальных доказательств у конкурентов и требования клиента. | Добавить доказательства: гарантии, прозрачные условия, контакты, примеры. |
| Канальный | Стоимость привлечения и конкуренция за внимание. | Оценка рекламной насыщенности, стоимости клика, доступности органики. | Сделать первый релиз пригодным для поискового и партнерского трафика. |
| Правовой | Регистрация, персональные данные, отраслевые ограничения, договоры. | Проверка обязательных документов и согласий. | Включить минимальный правовой комплект. |
| Операционный | Поддержка, обработка заявок, обновление данных, модерация. | Оценка ручной нагрузки на команду. | Оставить ручные операции там, где автоматизация дорога. |
| Финансовый | Затраты на разработку, продвижение, поддержку и контент. | Смета первого релиза и последующих этапов. | Урезать функции без прямой связи с ценностью и монетизацией. |

| Тип барьера выхода | Что проверяется | Признак высокого риска | Как снизить риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые обязательства | Есть ли долгосрочные договоры, лицензии, аренда, подписки. | Нельзя остановить проект без крупных потерь. | Использовать помесячные сервисы и малый объем инфраструктуры. |
| Репутационные обязательства | Есть ли обещания клиентам и партнерам. | Невыполнение обещаний вредит бренду. | Четко ограничить обещания первого релиза. |
| Техническая зависимость | Можно ли переиспользовать код, дизайн, контент, данные. | Разработка одноразовая и не переносится. | Делать модульную структуру и переиспользуемый контент. |
| Данные пользователей | Нужно ли хранить и переносить данные. | Сложно закрыть или изменить сервис. | Определить правила экспорта и удаления данных. |
| Командная нагрузка | Требует ли проект постоянной ручной работы. | Сервис нельзя остановить без ущерба клиентам. | Не брать на первый релиз функции, требующие круглосуточной поддержки. |

| Блок оценки | Оценка 1–5 | Аргументация | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложность входа | [1–5] | [обоснование] | [принимать / снижать / отложить] |
| Стоимость входа | [1–5] | [обоснование] | [принимать / снижать / отложить] |
| Скорость запуска | [1–5] | [обоснование] | [принимать / снижать / отложить] |
| Обратимость выхода | [1–5] | [обоснование] | [принимать / снижать / отложить] |
| Суммарный риск | [1–5] | [обоснование] | [принимать / снижать / отложить] |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Барьеры входа оцениваются как [низкие / умеренные / высокие], поскольку [ключевые причины]. Для быстрого и дешевого старта необходимо ограничить первый релиз [ограничения], а сложные элементы перенести в последующие релизы. Барьеры выхода оцениваются как [оценка], что делает решение о старте [обратимым / частично обратимым / рискованным]. |
| Пример | Барьеры входа оцениваются как умеренные: основная сложность связана с контентом и доверием, а не с технологией. Для быстрого старта необходимо ограничить первый релиз базовым каталогом и ручной обработкой заявок, а автоматическое сравнение и расширенную аналитику перенести в последующие релизы. Барьеры выхода остаются приемлемыми, поскольку инфраструктура может быть построена на готовых сервисах, а контент сохраняет повторную ценность. |

# 7. Анализ проблем пользователей и рыночных пробелов

Цель этапа — перейти от общей идеи к доказанной пользовательской проблеме, которую можно положить в основу ценностного предложения.

| Источник проблемы | Какие сигналы искать | Что фиксировать в отчете | Как влияет на продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Отзывы на площадках | Жалобы, повторяющиеся недостатки, причины низких оценок, желаемые функции. | Цитаты или краткие пересказы с указанием источника и частоты. | Определяет болевые точки и обязательные улучшения. |
| Сайты конкурентов | Что обещают, какие проблемы выносят в заголовки, какие возражения закрывают. | Проблемы, которые конкуренты считают важными для продажи. | Помогает определить язык ценности и стандарт аргументации. |
| Поисковые запросы | Формулировки “как”, “почему”, “что выбрать”, “цена”, “сравнение”. | Группы намерений пользователя. | Определяет контент и навигацию первого релиза. |
| Форумы и сообщества | Обсуждения обходных решений, раздражение, вопросы новичков. | Контекст проблемы и альтернативы. | Помогает понять сценарии и ограничения пользователя. |
| Поддержка / продажи | Частые вопросы, причины отказов, возражения. | Непроясненные ожидания и барьеры принятия решения. | Определяет блоки доверия и ответы на возражения. |

| Проблема | Сегмент | Частота сигнала | Сила боли | Готовность платить | Наличие плохих решений | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [проблема 1] | [сегмент] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [расчет / оценка] |
| [проблема 2] | [сегмент] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [расчет / оценка] |
| [проблема 3] | [сегмент] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [1–5] | [расчет / оценка] |

| Тип проблемы | Как распознать | Что означает для ценностного предложения | Пример формулировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональная | Пользователь не может выполнить задачу или делает ее слишком долго. | Обещать ускорение, упрощение, точность, автоматизацию. | “Сократить время выбора с нескольких часов до нескольких минут”. |
| Информационная | Пользователь не понимает различия, условия, последствия, цену. | Обещать ясность, сравнимость, прозрачность. | “Сделать выбор понятным без консультации со специалистом”. |
| Экономическая | Пользователь переплачивает, теряет выручку, несет скрытые расходы. | Обещать экономию, рост дохода, снижение потерь. | “Снизить стоимость привлечения заявки за счет готовой воронки”. |
| Доверительная | Пользователь сомневается в качестве, безопасности, результате. | Обещать гарантии, доказательства, отзывы, проверку. | “Показывать подтвержденные данные и условия до заявки”. |
| Организационная | Проблема возникает из-за согласований, ручных операций, ошибок в процессе. | Обещать управляемость, контроль, порядок, снижение ошибок. | “Собрать заявки, статусы и коммуникации в одном месте”. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Ключевой проблемой для сегмента [сегмент] является [проблема], поскольку она повторяется в [источники] и проявляется через [симптомы]. Проблема имеет [функциональный / информационный / экономический / доверительный / организационный] характер и должна быть положена в основу ценностного предложения. |
| Пример | Ключевой проблемой для малых образовательных организаций является трудность быстрого и понятного сравнения программ, поскольку она повторяется в поисковых запросах, вопросах пользователей и слабых местах сайтов конкурентов. Проблема имеет информационный и организационный характер и должна быть положена в основу ценностного предложения первого релиза. |

# 8. Формулирование ценностного предложения и цифрового товара

Цель этапа — связать проблему, выгоду, цифровой товар и монетизацию. Ценностное предложение должно быть доказуемым, а цифровой товар — пригодным для оплаты и развития.

| Элемент | Вопрос | Требование к формулировке | Поле отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой клиент | Кому адресовано предложение? | Одна основная роль или сегмент для старта. | [клиент] |
| Проблема | Какая проблема решается? | Конкретная ситуация, подтвержденная анализом. | [проблема] |
| Результат | Что клиент получает после использования? | Измеримый или наблюдаемый эффект. | [результат] |
| Механизм ценности | За счет чего достигается результат? | Функция, процесс, данные, контент, автоматизация, сравнение. | [механизм] |
| Отличие | Почему это лучше существующих решений? | Сравнение с конкурентами и заменителями. | [отличие] |
| Доказательство | Чем подтверждается обещание? | Данные, отзывы, расчет, демонстрация, прозрачные условия. | [доказательство] |

| Уровень цифрового товара | Что описать | Вопросы отчета | Связь с монетизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро пользы | Главный результат, ради которого пользователь приходит. | Какой результат нельзя убрать без разрушения ценности? | Именно за это клиент в конечном счете платит. |
| Базовый товар | Минимальный набор функций, контента и интерфейсных единиц. | Что должно быть в первом релизе обязательно? | Формирует минимально продаваемую единицу. |
| Ожидаемый товар | То, что рынок считает стандартом. | Какие элементы есть почти у всех прямых конкурентов? | Отсутствие этих элементов снижает доверие и конверсию. |
| Расширенный товар | То, что дает отличие и повышает привлекательность. | Что снимает основные боли лучше конкурентов? | Может быть основанием для более высокой цены. |
| Потенциальный товар | Будущие функции, данные, персонализация, партнерства, сеть. | Что увеличит удержание и рост аудитории после старта? | Формирует потенциал последующих релизов. |

| Единица монетизации | Когда подходит | Что нужно проверить | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | Пользователь регулярно получает ценность. | Повторяемость задачи, удержание, обновление данных. | Ежемесячный доступ к сервису. |
| Оплата за заявку | Ценность возникает при получении потенциального клиента. | Качество заявок, стоимость альтернативного привлечения. | Оплата за подтвержденную заявку. |
| Комиссия | Сервис участвует в сделке или оплате. | Возможность контролировать транзакцию. | Процент от заказа. |
| Пакет / тариф | Есть разные уровни потребности. | Готовность платить за расширение функций. | Базовый, профессиональный и корпоративный тарифы. |
| Разовая покупка | Ценность возникает однократно или редко. | Достаточность разового чека и повторные продажи. | Покупка шаблона, курса, отчета, доступа. |
| Смешанная модель | Есть несколько групп клиентов или видов ценности. | Не конфликтуют ли источники выручки. | Подписка + комиссия + услуги сопровождения. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Ценностное предложение проекта: для [клиент], который сталкивается с [проблема], продукт [название / тип] обеспечивает [результат] за счет [механизм], в отличие от [конкуренты / заменители], где [недостаток]. Цифровой товар в первом релизе представляет собой [единица товара], а единицей монетизации является [единица оплаты]. |
| Пример | Ценностное предложение проекта: для малой образовательной организации, которая сталкивается с трудностью получения качественных заявок и объяснения программ, сервис обеспечивает понятный подбор и быстрый контакт с заинтересованным клиентом за счет каталога, структурированных карточек и заявки, в отличие от разрозненных сайтов и ручных консультаций. Цифровой товар первого релиза представляет собой каталог с карточками и заявками, а единицей монетизации является подтвержденная заявка или доступ к заявкам. |

# 9. Описание бизнес-модели по Канвас

Цель этапа — собрать единую бизнес-логику: кто получает ценность, кто платит, каким способом создается и доставляется цифровой товар, какие ресурсы и расходы нужны для первого и последующих релизов.

| Блок Канвас | Ключевые вопросы | Источники ответов | Итоговая формулировка |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребительские сегменты | Кто является первым клиентом? Кто пользователь, плательщик, инициатор? | Анализ рынка, спроса, отзывов, конкурентов. | [сегменты] |
| Ценностное предложение | Какую проблему решаем и какой результат обещаем? | Раздел 7–8. | [ценность] |
| Каналы | Как клиент узнает, пробует, покупает и возвращается? | Google Trends, Вордстат, сайты конкурентов, воронки. | [каналы] |
| Отношения с клиентами | Как сопровождается клиент: самообслуживание, поддержка, консультация? | Отзывы, сценарии, первый релиз. | [отношения] |
| Потоки доходов | За что, как часто и кто платит? | Тарифы конкурентов, монетизация, расчет рынка. | [доходы] |
| Ключевые ресурсы | Какие данные, технологии, команда, контент нужны? | ТЗ, релизы, анализ барьеров. | [ресурсы] |
| Ключевые действия | Какие операции создают ценность каждый день? | Пользовательские сценарии, операционная модель. | [действия] |
| Партнеры | Кто нужен для контента, трафика, доверия, платежей, интеграций? | Анализ рынка и каналов. | [партнеры] |
| Структура затрат | Какие постоянные и переменные расходы возникают? | Смета разработки, продвижение, поддержка. | [затраты] |

| Проверка связности | Контрольный вопрос | Признак ошибки | Что исправить |
| --- | --- | --- | --- |
| Сегмент ↔ ценность | Ценность действительно важна выбранному сегменту? | Ценность сформулирована общо или для другого клиента. | Уточнить сегмент или проблему. |
| Ценность ↔ товар | Функции первого релиза реально создают обещанную ценность? | Функции есть, но проблема не решается. | Убрать декоративные функции, добавить критические. |
| Товар ↔ доход | Понятно, за что платит клиент? | Есть продукт, но нет единицы оплаты. | Определить платный объект: доступ, заявка, заказ, подписка. |
| Каналы ↔ рынок | Каналы соответствуют поведению клиентов? | Канал выбран по удобству команды, а не клиента. | Связать канал с запросами и конкурентами. |
| Ресурсы ↔ релиз | Ресурсы достаточны для первого релиза? | Первый релиз требует команды уровня зрелого продукта. | Сократить объем или перенести сложные функции. |
| Затраты ↔ доход | Есть путь к покрытию затрат? | Расходы не связаны с достижимым объемом рынка. | Пересчитать границы старта и монетизацию. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Бизнес-модель проекта основана на обслуживании сегмента [сегмент] через ценностное предложение [ценность]. Клиент привлекается через [каналы], получает цифровой товар [товар] и оплачивает [единица монетизации]. Для первого релиза ключевыми ресурсами являются [ресурсы], а основными затратами — [затраты]. Модель считается связной при условии [условия]. |
| Пример | Бизнес-модель проекта основана на обслуживании малых образовательных организаций через предложение понятного привлечения и обработки заявок. Клиент привлекается через поисковый контент, партнерские каналы и прямые обращения, получает цифровой каталог и заявки, а оплачивает доступ к заявкам или подтвержденные обращения. Для первого релиза ключевыми ресурсами являются контент, простая заявочная логика и поддержка, а основными затратами — разработка посадочных страниц, каталог и первичное продвижение. |

# 10. Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Цель этапа — перевести бизнес-модель в последовательность действий пользователей, операций системы и точек получения ценности.

| Роль | Цель роли | Основные сценарии | Ценность для роли | Связь с монетизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [посетитель] | [найти / понять / сравнить] | [просмотр, поиск, заявка] | [экономия времени, ясность] | [конверсия в заявку] |
| [клиент / плательщик] | [получить результат] | [регистрация, оплата, использование] | [результат и контроль] | [оплата доступа / заявки] |
| [администратор] | [управлять содержанием и заявками] | [добавление, обработка, обновление] | [операционная управляемость] | [снижение затрат] |
| [партнер] | [разместить предложение / получить клиента] | [создание карточки, обработка лида] | [новый канал продаж] | [комиссия / тариф] |

| Сценарий | Стартовое состояние | Действия пользователя | Действия системы | Ценность | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [сценарий 1] | [условие] | [шаги] | [обработка] | [выгода] | [метрика] |
| [сценарий 2] | [условие] | [шаги] | [обработка] | [выгода] | [метрика] |
| [сценарий 3] | [условие] | [шаги] | [обработка] | [выгода] | [метрика] |

| Тип сценария | Назначение | Включать в первый релиз? | Критерий решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий получения первой ценности | Пользователь впервые получает обещанный результат. | Да, обязательно. | Без него ценностное предложение не подтверждается. |
| Сценарий монетизации | Пользователь или клиент совершает платное действие. | Да, если проект проверяет выручку. | Без него нельзя проверить бизнес-модель. |
| Сценарий доверия | Пользователь получает доказательства, условия, контакты, гарантии. | Да, если рынок требует доверия. | Без него падает конверсия. |
| Сценарий удержания | Пользователь возвращается, обновляет данные, получает уведомления. | Частично или в следующем релизе. | Включать минимум, если повторность критична. |
| Сценарий расширения | Дополнительные функции, автоматизация, персонализация. | Обычно следующие релизы. | Включать только при высокой связи с стартовой ценностью. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Ключевыми пользовательскими сценариями первого релиза являются [сценарии], поскольку они обеспечивают [ценность] и проверяют [монетизацию / спрос / доверие]. Сценарии [перечень] переносятся в последующие релизы, так как они усиливают удержание и рост, но не являются критичными для проверки старта. |
| Пример | Ключевыми сценариями первого релиза являются поиск решения, просмотр карточки, сравнение ключевых параметров и отправка заявки, поскольку они обеспечивают первую ценность и проверяют готовность клиента к взаимодействию. Сценарии личного кабинета с расширенной аналитикой и автоматическими рекомендациями переносятся в последующие релизы, так как усиливают удержание, но не являются критичными для проверки старта. |

# 11. Техническое задание: страницы, экраны, функционал и контент

Цель этапа — превратить бизнес-логику и сценарии в структурированный состав сайта или мобильного приложения: страницы, экраны, блоки, данные, функции, состояния и требования к контенту.

| Интерфейсная единица | Основание включения | Главная задача | Ключевые блоки | Данные / контент | Релиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная страница | Ценностное предложение, спрос, канал привлечения. | Объяснить продукт и направить к действию. | Заголовок, выгода, доказательства, призыв к действию. | Тексты, преимущества, отзывы, ссылки. | Первый |
| Страница проблемы | Проблемные запросы и отзывы. | Показать понимание боли клиента. | Симптомы, последствия, решение, заявка. | Статьи, примеры, вопросы. | Первый / следующий |
| Каталог / список | Категорийный спрос и сценарий выбора. | Дать обзор вариантов. | Фильтры, карточки, сортировка, краткие параметры. | Названия, цены, параметры, статусы. | Первый |
| Карточка товара / услуги | Монетизация и принятие решения. | Дать достаточно информации для заявки или оплаты. | Описание, выгоды, условия, цена, доказательства, действие. | Фото, таблицы, условия, отзывы. | Первый |
| Форма заявки / оплаты | Проверка конверсии и выручки. | Собрать действие пользователя. | Поля, согласия, подтверждение, уведомление. | Контакты, выбранный товар, комментарий. | Первый |
| Личный кабинет | Удержание и повторное использование. | Дать контроль статусов и истории. | Профиль, заявки, уведомления, документы. | Данные пользователя и операций. | Следующий / частично первый |
| Административный раздел | Операционная поддержка. | Управлять контентом и заявками. | Список заявок, карточки, статусы, права. | Базы товаров, заявки, пользователи. | Первый в минимальном виде |

| Функция | Какой сценарий поддерживает | Ценность | Данные | Состояния и ошибки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [поиск / фильтр] | [сценарий выбора] | [быстрее найти вариант] | [параметры] | [нет результатов, неверный ввод] | [высокий] |
| [заявка] | [сценарий обращения] | [перевести интерес в действие] | [контакты, выбор] | [ошибка отправки, пустые поля] | [высокий] |
| [оплата] | [монетизация] | [закрыть сделку] | [сумма, тариф, пользователь] | [отклонение, повтор] | [высокий / средний] |
| [уведомления] | [удержание] | [вернуть пользователя] | [статусы] | [не доставлено] | [средний] |
| [аналитика] | [развитие] | [показать результат] | [события, заявки] | [нет данных] | [следующий релиз] |

| Контентный блок | Задача | Источник содержания | Где размещается | Обязателен для первого релиза? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка ценности | Сразу объяснить, зачем продукт нужен. | Ценностное предложение. | Главная, верхний экран, карточки. | Да |
| Проблема клиента | Показать совпадение с ситуацией пользователя. | Отзывы, запросы, интервью. | Страница проблемы, главная. | Да |
| Доказательства | Снизить недоверие. | Отзывы, кейсы, цифры, условия. | Главная, карточка, заявка. | Да, минимум |
| Сравнение | Объяснить отличие от конкурентов и заменителей. | Анализ конкурентов. | Отдельный блок или страница. | По ситуации |
| Тарифы / условия | Снять неопределенность оплаты. | Монетизация, конкуренты. | Карточка, страница тарифов. | Да, если цена публична |
| Частые вопросы | Закрыть возражения. | Поддержка, отзывы, поисковые запросы. | Низ страниц, отдельный раздел. | Да, минимум |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Техническое задание первого релиза включает [страницы / экраны], [функции] и [контентные блоки], поскольку они непосредственно поддерживают сценарии [сценарии] и проверяют [ценность / монетизацию / спрос]. Элементы [перечень] переносятся в следующие релизы, так как требуют дополнительных ресурсов и усиливают развитие, но не определяют стартовую ценность. |
| Пример | Техническое задание первого релиза включает главную страницу, каталог, карточку программы, форму заявки и минимальный административный раздел, поскольку эти элементы поддерживают сценарии поиска, выбора и обращения. Личный кабинет, расширенное сравнение и автоматические рекомендации переносятся в следующие релизы, так как требуют дополнительных данных и усиливают удержание после проверки спроса. |

# 12. Деление разработки на первый и последующие релизы

Цель этапа — быстро и недорого выйти на рынок, не разрушив ценностное предложение, монетизацию и потенциал удержания аудитории.

| Критерий включения в первый релиз | Вопрос | Включать в первый релиз, если | Переносить, если |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь с ценностью | Без элемента ценностное предложение сохраняется? | Нет, элемент критически нужен. | Ценность сохраняется без него. |
| Связь с монетизацией | Элемент помогает получить оплату, заявку или проверку готовности платить? | Да, напрямую поддерживает выручку или лид. | Он только улучшает опыт без проверки выручки. |
| Связь с доверием | Без элемента пользователь не поверит продукту? | Да, нужен минимум доверия. | Можно заменить текстом, ручной поддержкой или простым доказательством. |
| Стоимость разработки | Можно сделать быстро и дешево? | Да, трудоемкость приемлема. | Высокая сложность без критической ценности. |
| Операционная нагрузка | Команда сможет обслужить функцию вручную или полуавтоматически? | Да, процесс управляем. | Функция создает неподъемную поддержку. |
| Потенциал данных | Элемент собирает данные для развития? | Да, но без лишней сложности. | Сбор данных не используется в ближайшем решении. |

| Элемент разработки | Тип | Связь с ценностью 1–5 | Связь с монетизацией 1–5 | Трудоемкость 1–5 | Риск 1–5 | Релиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [элемент 1] | [страница / функция / контент / интеграция] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [первый / следующий] |
| [элемент 2] | [страница / функция / контент / интеграция] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [первый / следующий] |
| [элемент 3] | [страница / функция / контент / интеграция] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [первый / следующий] |
| [элемент 4] | [страница / функция / контент / интеграция] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [оценка] | [первый / следующий] |

| Релиз | Цель | Состав | Что проверяется | Условие перехода дальше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый релиз | Выйти на рынок и проверить ценность, спрос и монетизацию. | Только критические страницы, функции, контент, заявки / оплата. | Спрос, конверсия, стоимость привлечения, готовность платить. | Достигнуты минимальные метрики или выявлены корректировки. |
| Второй релиз | Повысить удержание, удобство и операционную эффективность. | Личный кабинет, статусы, улучшенные фильтры, уведомления, управление. | Повторное использование, снижение ручной нагрузки. | Есть достаточный поток пользователей и данных. |
| Третий релиз | Увеличить масштаб, персонализацию и сетевой эффект. | Рекомендации, аналитика, интеграции, партнерские функции. | Рост аудитории, расширение выручки, снижение предельных затрат. | Подтверждена экономика и необходимость масштабирования. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | Первый релиз включает [элементы], поскольку они необходимы для проверки [ценность / спрос / монетизация] и могут быть реализованы с ограниченными затратами. В следующие релизы переносятся [элементы], так как они усиливают [удержание / рост / автоматизацию], но не являются обязательными для рыночного старта. |
| Пример | Первый релиз включает главную страницу, каталог, карточку предложения, форму заявки, базовую аналитику заявок и административное управление контентом. Эти элементы необходимы для проверки спроса и монетизации и могут быть реализованы с ограниченными затратами. Во второй релиз переносятся личный кабинет, расширенные уведомления и автоматические рекомендации, поскольку они усиливают удержание и масштабирование после проверки спроса. |

# 13. Решение о целесообразности старта

Цель этапа — сформулировать управленческое решение о старте в конкретных размерах и границах, а не дать общую положительную или отрицательную оценку идеи.

| Критерий решения | Порог положительного решения | Факт по проекту | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Проблема подтверждена | Проблема повторяется в нескольких независимых источниках. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Спрос подтвержден | Есть устойчивые или коммерчески значимые запросы. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Рынок достаточен | Достижимый объем покрывает проверочные расходы и дает пространство роста. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Конкурентный пробел найден | Есть отличие или незакрытая проблема, не сводимая к копированию. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Ценность сформулирована | Есть связка “сегмент — проблема — результат — механизм — доказательство”. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Единица монетизации определена | Понятно, за что и кто платит. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Первый релиз реалистичен | Состав релиза дешевле и быстрее полной версии, но сохраняет ценность. | [факт] | [да / нет / доработать] |
| Барьеры управляемы | Барьеры входа и выхода не делают проверку чрезмерно рискованной. | [факт] | [да / нет / доработать] |

| Тип решения | Когда применяется | Формулировка решения |
| --- | --- | --- |
| Стартовать | Подтверждены проблема, спрос, рынок, ценность, монетизация и реалистичный первый релиз. | Рекомендуется старт проекта в границах [границы] с первым релизом [состав] и контрольными метриками [метрики]. |
| Стартовать ограниченно | Гипотеза перспективна, но часть данных требует проверки. | Рекомендуется ограниченный запуск в формате [пилот / тест / узкий сегмент] при условии проверки [условия]. |
| Доработать перед стартом | Есть слабые места в рынке, ценности, монетизации, релизе или доказательствах. | Старт откладывается до уточнения [разделы], поскольку текущих данных недостаточно для обоснованного решения. |
| Не стартовать в текущем виде | Рынок недостаточен, проблема слабая, монетизация неясна или барьеры чрезмерны. | В текущем виде старт нецелесообразен, поскольку [причины]. Возможна переработка идеи в направлении [вариант]. |

| Размер и границы старта | Что указать | Пример |
| --- | --- | --- |
| География | Где запускается первый релиз. | Минск и русскоязычный онлайн-сегмент / конкретная страна / один город. |
| Аудитория | Для кого запускается. | Малые организации до 50 сотрудников / специалисты / родители учеников. |
| Категория товара | Что именно запускается. | Каталог и заявочный сервис / приложение учета / платформа подбора. |
| Канал привлечения | Через что проверяется спрос. | Поисковый трафик, партнерские публикации, тематические сообщества. |
| Предел инвестиций | Какой бюджет считается допустимым для проверки. | Не более [сумма] до получения [метрика]. |
| Контрольные метрики | Какие показатели определят продолжение. | Посещения, заявки, стоимость заявки, конверсия, удержание, первые оплаты. |

| Элемент итогового текста | Формулировка |
| --- | --- |
| Шаблон | По результатам анализа рекомендуется [решение] проект [название] в границах [география, сегмент, товар, канал]. Основания решения: [1] спрос подтвержден через [источники]; [2] рынок достаточен, поскольку [расчет]; [3] проблема подтверждена через [источники]; [4] ценностное предложение формулируется как [ценность]; [5] первый релиз включает [состав] и позволяет проверить [метрики]. Условия старта: [ограничения, бюджет, сроки, метрики, риски]. |
| Пример | По результатам анализа рекомендуется ограниченный старт проекта в границах русскоязычного сегмента малых образовательных организаций. Основания решения: спрос подтвержден поисковыми запросами и сайтами конкурентов; рынок достаточен для проверки, поскольку даже малая достижимая доля дает необходимый поток заявок; проблема подтверждена отзывами и повторяющимися вопросами пользователей; ценностное предложение состоит в понятном подборе и быстрой заявке; первый релиз включает главную страницу, каталог, карточку, форму заявки и базовую обработку. Условия старта: ограничить бюджет разработки, измерять стоимость заявки, конверсию и первые оплаты. |

# 14. Структура итогового отчета

Данный раздел задает рекомендуемую структуру итогового отчета. Каждый раздел должен завершаться аналитическим выводом, а не только таблицей данных.

| Раздел отчета | Минимальное содержание | Таблица / форма | Итоговый текст после раздела |
| --- | --- | --- | --- |
| Резюме | Идея, рынок, решение, первый релиз, рекомендация. | Таблица резюме. | Краткое управленческое заключение. |
| Идея | Проблема, клиент, решение, гипотезы. | Паспорт идеи. | Почему идея заслуживает проверки. |
| Спрос | Google Trends, Вордстат, группы запросов, динамика. | Матрица спроса. | Есть ли поисковый интерес и какой он. |
| Рынок | Границы, размер, достижимая доля, достаточность. | Расчет рынка. | Хватит ли рынка для старта. |
| Конкуренты | Уровни конкуренции, стандарт рынка, пробелы. | Матрица конкурентов. | Где место проекта среди решений. |
| Барьеры | Вход, выход, риски и способы снижения. | Таблица барьеров. | Можно ли стартовать быстро и обратимо. |
| Проблемы | Отзывы, жалобы, пробелы, приоритет проблем. | Реестр проблем. | Какая проблема становится опорной. |
| Ценность и товар | Ценностное предложение, цифровой товар, монетизация. | Паспорт ценности. | Что продаем и почему это нужно. |
| Бизнес-модель | Девять блоков Канвас и связность. | Шаблон Канвас. | Как проект создает, доставляет и получает ценность. |
| Сценарии | Роли, действия, сценарии, функции. | Матрица сценариев. | Как пользователь получает ценность. |
| ТЗ | Страницы, экраны, функции, контент, данные. | Паспорт экранов. | Что надо разработать. |
| Релизы | Первый релиз и последующее развитие. | План релизов. | Как выйти быстро и сохранить потенциал роста. |
| Решение | Старт / ограниченный старт / доработка / отказ. | Матрица решения. | Окончательное решение и условия старта. |

| Тип итогового текста | Когда использовать | Пример начала формулировки |
| --- | --- | --- |
| Подтверждающий | Данные достаточно убедительны. | Анализ подтверждает, что ... |
| Ограниченно подтверждающий | Есть положительные сигналы, но нужна проверка. | Анализ позволяет рассматривать гипотезу как перспективную при условии ... |
| Корректирующий | Идея требует изменения сегмента, товара или релиза. | Полученные данные показывают необходимость сузить ... |
| Отрицательный | Данных недостаточно или риск слишком высок. | В текущих границах запуск нецелесообразен, поскольку ... |
| Условный | Решение зависит от пороговых метрик. | Старт возможен только при достижении ... |

# Приложение 1. Паспорт итогового отчета

| Параметр | Заполняемое значение |
| --- | --- |
| Название проекта | [название] |
| Краткое описание идеи | [описание] |
| Основной сегмент | [сегмент] |
| География старта | [география] |
| Основная проблема | [проблема] |
| Ценностное предложение | [формулировка] |
| Цифровой товар | [описание] |
| Единица монетизации | [единица оплаты] |
| Первый релиз | [состав] |
| Контрольные метрики | [метрики] |
| Решение | [старт / ограниченный старт / доработка / отказ] |

# Приложение 2. Карта доказательств по разделам

| Утверждение отчета | Раздел | Доказательство | Источник | Сила доказательства 1–5 | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [утверждение 1] | [раздел] | [данные / расчет / наблюдение] | [источник] | [1–5] | [ограничение] |
| [утверждение 2] | [раздел] | [данные / расчет / наблюдение] | [источник] | [1–5] | [ограничение] |
| [утверждение 3] | [раздел] | [данные / расчет / наблюдение] | [источник] | [1–5] | [ограничение] |
| [утверждение 4] | [раздел] | [данные / расчет / наблюдение] | [источник] | [1–5] | [ограничение] |

# Приложение 3. Контрольный лист полноты отчета

| Контрольный вопрос | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| В отчете есть исходная идея и ее проверяемые гипотезы. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Спрос подтвержден через поисковую динамику и группы запросов. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Границы рынка описаны через сегмент, географию, задачу и канал. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Размер рынка оценен на уровне, достаточном для решения о старте. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Конкуренты разделены по уровням конкурентной близости. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Рыночный стандарт и конкурентный пробел сформулированы явно. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Барьеры входа и выхода оценены с управленческим выводом. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Проблемы пользователей подтверждены несколькими источниками. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Ценностное предложение связано с доказанной проблемой. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Цифровой товар описан как носитель ценности и единица монетизации. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Бизнес-модель по Канвас заполнена и проверена на связность. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Пользовательские сценарии выведены из бизнес-логики. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Страницы, экраны, функции и контент связаны со сценариями. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Первый релиз отделен от последующих по понятным критериям. | [да / нет / частично] | [комментарий] |
| Итоговое решение о старте имеет условия, границы и метрики. | [да / нет / частично] | [комментарий] |

# Приложение 4. Минимальная форма технического задания для первого релиза

| Раздел ТЗ | Что описать | Источник из отчета | Форма фиксации |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение продукта | Для кого и какую проблему решает сайт или приложение. | Ценностное предложение, бизнес-модель. | [текст] |
| Состав первого релиза | Страницы, экраны, функции, контент, интеграции. | План релизов. | [таблица] |
| Пользовательские роли | Кто взаимодействует с продуктом. | Пользовательские сценарии. | [таблица ролей] |
| Сценарии | Путь пользователя от входа до ценности и оплаты. | Матрица сценариев. | [шаги] |
| Страницы и экраны | Назначение, блоки, действия, данные, состояния. | Паспорт интерфейсных единиц. | [паспорт] |
| Контент | Тексты, карточки, доказательства, вопросы, документы. | Анализ спроса, отзывов, конкурентов. | [контентная матрица] |
| Функциональные требования | Что система должна делать. | Сценарии и бизнес-логика. | [требования] |
| Нефункциональные требования | Безопасность, скорость, адаптивность, доступность, правовые элементы. | Барьеры, тип продукта, рынок. | [требования] |
| Метрики первого релиза | Что измерять после запуска. | Решение о старте. | [метрики] |

# Приложение 5. Шаблон заключения отчета

| Блок заключения | Готовая конструкция для заполнения |
| --- | --- |
| Общее решение | По результатам анализа рекомендуется [решение] проект [название] в границах [границы]. |
| Основание 1: спрос | Спрос подтвержден [данные], что указывает на [характер интереса]. |
| Основание 2: рынок | Рынок в выбранных границах оценивается как достаточный для старта, поскольку [расчет / аргумент]. |
| Основание 3: проблема | Опорная проблема [проблема] подтверждена через [источники] и имеет [тип проблемы] характер. |
| Основание 4: ценность | Ценностное предложение состоит в [ценность], что отличает проект от [конкуренты / заменители]. |
| Основание 5: монетизация | Единицей монетизации является [единица], что согласуется с [платежное поведение / конкуренты / экономия клиента]. |
| Первый релиз | Первый релиз должен включать [состав] и не должен включать [исключения], чтобы сохранить скорость и стоимость запуска. |
| Условия продолжения | Переход к следующему релизу целесообразен при достижении [метрики] и подтверждении [условия]. |
| Риски | Ключевые риски связаны с [риски], способы снижения: [меры]. |
| Финальный вывод | Таким образом, запуск [целесообразен / условно целесообразен / нецелесообразен] в указанном размере и границах. |